**2020-10-26**

Gruppen bestämde att vi kommer att utgå från Scrum, och röstade därefter Gustaf till Srum master, Jenny och Samy till sekreterare/skribenter och Alexander till designer.

Teamregler

2020-10-28 – 30 och 2020-11-02 9.00 – 15.00 på Discord

Möte och presentation av Release 1 2020-11-02

Efter presentationen av Release 1 lägger vi upp resterande plan med Release 2

Vi började med att göra en WBS för att få en överblick som vi sedan använde som grund till tidsplan och arbetsfördelning.

Vi har medvetet valt att involvera alla i de olika momenten under arbetet med grundkraven, för att sedan dela upp arbetet inför andra releasen.

Tidsplan:

2020-10-28 Alla Klasser, metoder, git

2020-10-29 Alla Klasser och UWP

2020-10-30 Alla UWP och tester

2020-11-02 Alla UWP och tester, samt möte med Fredrik 11:30

2020-11-03 Alla Planering av fortsatt arbete utifrån återkopplingen 2020-11-02

**2020-10-28**

Arbetsfördelning under dagen, alla deltog hela dagen på Discord:

Klasser och metoder del 1 – Alla

UWP – Alexander, Carl och Gustaf

Klassdiagram – Yahya, Jenny och Samy

Klasser och metoder del 2 – Yahya, Jenny, Gustaf och Samy

Länk till git: <https://github.com/gustafrydell/Goldstarr-Trading/tree/Customer>